|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: Si, cumplí con mis tareas acorde a la fecha establecida que hemos asignado en la carta gantt, pero una de las dificultades que encontramos como equipo fue la prioridad de algunas tareas asignadas, que nos llevó a dejar lo principal para último, además, de que nos estuvimos demorando mucho en terminar algunas actividades, por motivos de test, diseño o lógica de negocio, lo que conllevaba a entregar una interfaz por semana.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Para resolver las dificultades tuve que planificar cómo sería el flujo de mis tareas, por ejemplo, comenzaba con la creación de endpoint, validarlo en postman, conectarlo a un diseño muy básico en el frontend y ya por último mejorar el diseño más amigable, cada etapa debía estar funcionando al 100% para no provocar problemas en el futuro.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: Sí me evaluara como nota, me pondría un 8 de 10, me identifico con esa nota porque si bien cumplo con las tareas, no tengo esa visión clara de que “si hago esto será útil para el usuario o lo dejo así para no complicarme“. Los temas que podría mejorar podrían ser: una buena administración de tiempo, comunicación más recurrente con el equipo, mejorar más en el diseño de las páginas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Por ahora no tengo inquietudes, tengo a mi equipo para respaldarme por cualquier duda o problema. El tiempo sería la única preocupación, pero viendo que hemos progresado, tengo la certeza que terminaremos bien en la fecha establecida.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: Si, es claro que todas las tareas se deben hacer por cada miembro del grupo, en nuestro caso la distribución se basa según la capacidad intelectual que poseen cada miembro.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R:En nuestro equipo la evaluación se realiza principalmente bajo un criterio técnico. Cuando un miembro genera un pull request, los demás revisan su código siguiendo un proceso definido: 1.- Si se detectan errores o mejoras necesarias, se realizan comentarios y se espera la corrección. 2.- Si el código está correcto, se aprueba el cambio y se procede a fusionarlo en la rama main. Lo positivo que destacamos es el buen manejo técnico en la revisión de cambios, si hay algo extraño se comunica con el miembro y le damos distintas soluciones de cómo debería cambiarlo. Actualmente consideramos que no hay aspectos relevantes que requieran mejora, ya que nuestro proceso de revisión y documentación ha resultado efectivo.